# 版本定义

0.	0.	0
正式版本	新功能	修改功能块、修正bug

涉及修改已存运行正常代码时需另立版本

# 日志
正在更新备忘
Unity Project
脚本	修改Player_Controller下落动画，与puppetmaster的下落结合 / 找出并修正Camera_Controller的一些错误，例如 / 相机不指定玩家跟随时是怎么检测鼠标并旋转的 / rpg选择鼠标中键旋转但Y轴方向无效 / 增加puppetmast后，玩家倒下和下落时挡到ray相机乱抖

更新日期	项目版本	更新内容
2017年2月7日		CameraFunctions.cs / 0.2a00.0 / 0.0.2b00 / Player_Camera_Controller_RTS_RPG.cs / 0.1a00.0 / 0.0.2b00
2017年2月8日		CameraFunctions.cs / 0.3a00.0 / Player_Camera_Controller_RTS_RPG.cs / 0.0.2b01
2017年2月10日		Player_Camera_Controller_RTS_RPG.cs / 0.2a01.0 / Selectable_Unit_Controller.cs / 0.1a00.0 / Utils_RTS_Draw.cs / 0.1a00.0
2017年2月12日		Player_Camera_Controller_RTS_RPG.cs / 0.3a00.0
2017年2月17日		Unity Project / 0.1a00.0 / CameraFunctions.cs / 0.3a01.0
2017年2月18日		Unity Project / 0.2a00.1b00 / Player_Camera_Controller_RTS_RPG.cs / 0.4a00.0 / CameraFunctions.cs / 0.4a00.0
2017年2月20日		更改了版本定义 / 完成了新的RPG控制方式 / Unity Project / 0.3.0 / Player_Camera_Controller_RTS_RPG.cs / 0.5.0 / CameraFunctions.cs / 0.5.4 / Public_Function.cs / 0.2.0
2017年2月23日		增加了RTS模式下的鼠标点击寻路功能 / Unity Project / 0.4.2 / Player_Camera_Controller_RTS_RPG.cs / 0.0.3 / CameraFunctions.cs / 0.0.5 / Public_Function.cs / 0.2.0 / Selectable_Unit_Controller.cs / 0.2.0
2017年2月25日		AIPath_For_Rigidbody_From_AstarPathfindingProject.cs / 0.1.0 / Selectable_Unit_Controller.cs / 0.3.1 / Player_Camera_Controller_RTS_RPG.cs / 0.0.4
2017年2月28日		Selectable_Unit_Controller.cs / 0.0.2 / AIPath_For_Rigidbody_From_AstarPathfindingProject.cs / 0.0.1 / CameraFunctions.cs / 0.6.6
2017年3月3日	Unity Project / 0.4.3	AIPath_For_Rigidbody_From_AstarPathfindingProject.cs / 0.0.2 / CameraFunctions.cs / 0.0.7 / Player_Camera_Controller_RTS_RPG_AstarPathfing_Project.cs / 0.0.5 / Selectable_Unit_Controller_AstarPathfing_Project.cs / 0.0.3 / Enemy_Controller_AstarPathfinding_Project.cs / 0.1.0
2017年3月8日	Unity Project / 0.4.4	Camera_Controller.cs / 0.0.8 / Player_Controller_RTS_RPG_AstarPathfing_Project.cs / 0.0.6 / Selectable_Unit_Controller_AstarPathfing_Project.cs / 0.0.4
2017年3月14日	Unity Project / 0.4.5	Camera_Controller.cs / 0.0.9 / Player_Controller_RTS_RPG_AstarPathfing_Project.cs / 0.6.6 / Selectable_Unit_Controller_AstarPathfing_Project.cs / 0.4.4 / AIPath_For_Rigidbody_From_AstarPathfindingProject / 0.2
2017年3月19日	Unity Project / 0.5.5	Camera_Controller.cs / 0.0.10 / Customer_Camera_Inspector / 0.1.0
2017年3月19日	Unity Project

# 计划功能

## 正式版本目标
## 新增功能目标
### Unity Project
增加IK
### 脚本代码
- 单击，区域选择使用布尔值变量做成选择性开启
- Selectable_Unit_Controller 在RPG模式开启时应释放当前路径
- 美化Inspector 中的变量，例如整合控制所有控制运行方式的布尔变量为下拉菜单
- 跑步动作及动画
- 格挡动作及动画
## 修正目标
### Unity工程
### 脚本代码
- RTS视角鼠标滚轮控制远近同时控制x轴旋转
- RTS控制方式，物体底部的圆形投影无法正常显示，可能是因为shader不正确
- BUG： ray碰撞忽略玩家 (高度offset为0旋转玩家造成相机乱动)
  - 修正方式：将玩家的Layer设置为Ignore Raycast，但这样会造成射向玩家物体的射线无效
- 人物旋转时，人物与镜头有抖动
  - 尝试将CameraFunctions.cs下的LateUpdate ( ) 改为FixedUpdate ( )，消除了旋转时的抖动。但改为FixdUpdate ( )会造成前进或平移时的不流畅。
  - 相机以及中心点固定的情况下只旋转人物时，相机无抖动，人物有抖动。这样可以断定键盘控制旋转角度的脚本需要更改。
  - 抖动恐怕是因为	速度 * Time.deltaTime	的原因
- BUG：由RTS模式回到RPG模式或由RPG转为RTS时人物乱转
- 人物碰撞器撞击别的物体时会飞起来
## 未定义
fps模式只显示身体绘图
## 已完成
### Unity Project
### 脚本代码
#### 功能
- RPG模式下由鼠标自由控制镜头，人物前进方向由镜头方向决定
- 鼠标中建时隐藏并锁定鼠标位置，同时取消鼠标在屏幕边缘控制判定
- RTS风格鼠标区域选择单位
- 鼠标点击移动玩家。
- 增加A*Pathfinding Project Assest作为鼠标点击的路径查询
- 使用回退键重新锁定镜头至RPG模式，释放最低旋转角度限制。
#### 修正
- BUG：鼠标单击会同时选中多个靠近的物体，猜测是因为使用Collider.bounds的IntersectRay检测方式，当两个Collider靠的太近时ray会穿越多个而造成多选。
  - 纯粹的ray改为使用Raycast并采用Collider.bounds.Contains检测。有改善但依然会有多选问题
- 自动使相机与障碍物齐高的AutoHight ( ) 功能无法正常使用，需更新更好的方法
  - AutoHight ( ) 改为由中心点向下射出射线检测物体高度然后修正自身高度
- 只有RPG视角能控制x轴下降至负角度RTS只能到0度
- BUG：RPG控制方式转换为RTS时camera center的Y值不能保持，意即RPG镜头转换到RTS镜头后镜头Y轴角度不能保持与RPG时一致
- 高度自动调整无法快速跟上变化的地形（在地面底下增加一个无贴图的相同地形应能解决该问题）
  - 增加了HeightAdjust层，此层布置与地面以下50单位的高度，与地面形状一直，确保向下的射线不会因为相机移动过快而错过障碍物

# Unity Project
### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增
描述	版本	内容
	0.1a00.0	将cube的名称按照各自长宽高重新命名 / 增加两个方块用于检测自动高度校准代码 / 将Edit菜单下Project Settings -> Editor -> Asset Serializetion Mode 改为 Force Text
	0.2a00.0	在Script文件夹下增加了Public Functions and Utils文件夹用于存放所有的公共功能和utility类
	0.3	删除了Health文件夹以及包含的无用旧代码
	0.4	增加A*PathFinding Project
	0.5	增加了Puppetmaster

### 修改
描述	版本	内容
	0.0.1b00	删除了Assets\Scripts\RPG Player control文件夹以及文件夹Movement.cs。这是3.x时学习unity写的文件，代码已经过时。 / 将Input菜单下Horizontal的qe改为ad，Rotate由ad改为qe。
	0.0.2	修改RTS选择物体的projector所使用的shader为glitchersgames的ProjectorCircle.shader
	0.0.3	新增了项目文件夹并将所有的文件放进文件夹中 / 修改了场景名称
		修改了场景名称为Camera_and_Control_Sample
	0.0.4	修改了角色所在文件夹 / 修改了角色Animator / 增加了相机的Prefab
	0.0.5	更换与增加了素材 / 更换了玩家人物模型

# 脚本代码
## Camera_Controller

### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增功能
描述	版本	内容
镜头脱离玩家后俯视地图	0.1.0
	0.1a01.0	滚轮下滑增加两段距离
	0.1a02.0	滚轮下滑固定至最大角度
		滚轮上滑增加减少两段距离
		滚轮上滑回到原来的角度
	0.1a03.0	BUG: RTS第一段距离在未到位时来回切换距离切换不正确
鼠标指向屏幕边缘控制镜头中心旋转	0.2a00.0	增加功能块： / MousPos ( ) 用于读取鼠标当前处于屏幕的位置 / Edge_Move_Control ( ) 用于判断和控制旋转
		只有在RPG状态时旋转
在RTS视角下若从相机射出ray到达中心点受到阻碍则提升高度	0.3a00.0	增加功能块： / RayCamCent ( ) 从相机向中心点发射ray并返回距离 / RayCentCam ( ) 从中心点向相机发射ray并返回距离 / AutoHight ( ) 根据中心点向下方发射的ray反馈距离决定是否移动高度，此效果不好不能使用，需改进
	0.3a01.0	修改功能，不检测相机到中心点是否有障碍。 / 改为由中心点向下射出ray检测地面高度并自动调整高度
镜头控制增加flag，控制与选择鼠标接近屏幕边缘后的卷动开启与否 / RPG模式下增加鼠标移动控制镜头	0.4a00.0	增加以下flag / RPG_Mid_Mous_Rote_Cam / RPG_Dir_Rote_Cam / RPG_Edge_Rote_Cam / RTS_Mid_Mous_Rote_Cam
		增加lockandHideMousFlag 控制隐藏以及锁定鼠标位置
		增加功能块 / Get_Mous_Axis / Mous_Turn_Cam_Control / 修改功能块名称 / Edge_Turn_Cam_Control
		修改flag名称RTS_Plan_View_Flag 为RTS_Plan_Fir_View_Flag / 增加 / RTS_Plan_Sec_View_Flag 用于开启或关闭第二级深度的RTS镜头
		增加了followTurnning 开关flag控制镜头是否跟随人物旋转
		分离了功能块到Public_Functions.cs / SMO_ANG / SMO_VAL / SMO_VAL_OFFSET
	0.5	增加flag / RPG_Complet_Cam_Follow / RPG_Classic_Cam_Follow / RTS_Complet_Cam_Follow / 现在可以选择RPG和RTS模式下相机跟随时的表现方式 / RPG_Dir_Rote_Cam / RPG模式下增加相机直接跟随鼠标方式
	0.6	修改功能块 / CAM_DIS_MANAGER / RTSDaA / 增加功能块 / Move_Towards_Player / 现在按下回退键镜头可以从RTS模式下返回RPG模式

### 修正
描述	版本	内容
简化smooth offset代码改为功能块	0.0.1
	0.0.1b01	增加功能块： / SMO_ANG ( ) / SMO_VAL ( ) / 需要SMO_VAL_OFFSET ( ) 功能块返回多个值
	0.0.1b02	更改SMO_VAL_OFFSET ( ) 功能块只能返回一个数值为返回多个数值
		替换所有功能块内的平滑代码
鼠标滚轮独立功能块增加平滑	0.0.2b00	增加功能块： / SMO_MousTrack ( )
		滚轮数值分为smooth（平滑）和raw（原始），降低灵敏防止滚轮停止动作但平滑值持续将镜头推到RTS第二阶段
		删除了ROTATE和一些SMO_块中的注释旧代码
增加一个空的父物体，将所有移动指令指向他，旋转由空的子物体完成，用此种方式配合Player_Camera_Controller_RTS_RPG.cs的0.0.2b01功能	0.0.3b00	增加了： / X_Rote_Cent 用于填入空的子物体 / 在ROTATE ( ) 块中为新的子物体X_Rote_Cent赋予X轴和Y轴的旋转值，而 CameraFunctions.cs所在物体只接受Y轴旋转值。
	0.0.4	只有RPG视角能控制x轴下降至负角度RTS只能到0度
	0.0.5	修改功能块 / ROTATE / 增加只跟随鼠标旋转Y轴的选项 / 现在RTS模式只跟随鼠标，不会造成玩家旋转相机跟着转的问题
	0.0.6	功能块CAM_DIS_MANAGER 里的限制RTS视角的语句移到RTSDaA中的状态机中，使得相机回到RPG模式下立刻就能移动X轴方向。
	0.0.7	修改一些代码以便适应改变了名称的玩家控制脚本名称
	0.0.8	为Player_Obj在代码中的使用增加了前置判断预防其为空时报错，并自动进入RTS模式 / CameraFunctions更名为Camera_Controller / 修改了其他脚本更名造成的错误 / BUG：禁止了相机由RTS模式回到RPG模式时的移动控制，使相机能够平滑返回玩家位置
	0.0.9	增加代码让自动调整相机距离时忽略检查角色层 / 增加ray检测新建的高度层，自动调整高度不再因为运动速度过快而无法检测高度
	0.0.10	修改了些变量的排版用以适合自定义面板

## Player_Controller_RTS_RPG_AstarPathfing_Project
### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增功能
描述	版本	内容
鼠标指向屏幕边缘控制镜头中心移动	0.1a00.0	增加功能块： / Edge_Move_Control ( ) 返回移动偏量值 / MousPos ( ) 返回当前鼠标位置
		只有在RTS状态下时移动
RTS镜头下鼠标框选物体	0.2a00.0	根绝 《RTS Style Unit Selection in Unity 5》提供的代码添加块文件
	0.2a01.0	完成鼠标区域选择功能 / 增加功能块： / IsWithinSelectionBounds (GameObject gameObject) 用于分析当前相机视角下是否有可选物体
RTS镜头下鼠标单击选择物体	0.3a00.0	删除框选物体的多余代码 / 增加功能块： / RTS_Point_Selec ( ) 用于鼠标单击选择 / RTS_Area_Selec ( ) 将之前的多选控制放入此块
增加由镜头方向控制转向目的地 / 当物体方向不是镜头方向且w或s键按下时先旋转再移动 / 当镜头方向被鼠标控制住时按下a和d键左右平移 / 当镜头方向是自由状态时按下a和d键前行并旋转物体方向	0.4a00.0	增加了功能块：MoTbKaCB
	0.5	完善了MoTbKaCB 功能块
	0.6	增加了跑动动画控制

### 修正
描述	版本	内容
增加布尔变量控制不同的移动方式	0.0.1b00	增加四个布尔变量分别控制两种运动方式两种旋转方式
相机脱离玩家后移动由本地坐标改为世界坐标	0.0.2b00	增加功能块： / MDCaW ( )
	0.0.2b01	MDCaW ( ) 块中直接给与偏量值给全局坐标的Transform.Translate，效果并不理想。 / 应改为移动与全局坐标水平一致、方向则与本地坐标一致。 / 通过 CameraFunctions.cs 0.0.3完成了上述功能，同时增加了布尔变量： / Move_Camera_towards_cam_Facing / Move_Camera_Along_World_Axis / 用于选择RTS相机的移动方式。 / 修改布尔变量名称： / Move_towards_Character_Facing / Move_Along_World_Axis / Turn_by_Keyboard / Turn_by_Mouse_Point / 为 / Move_Player_towards_Character_Facing / Move_Player_Along_World_Axis / Turn_Player_by_Keyboard / Turn_Player_by_Mouse_Point / 用于区分相机和玩家控制旗帜。
	0.0.3	增加了检查相机跟随的布尔值，若相机不跟随则不再控制角色动画 / 增加了使用该脚本所必须的脚本与组件
	0.0.4	增加变量控制开关鼠到屏幕边缘相机移动 / Move_Camera_at_Edge
	0.0.5	脚本更名 / 修改代码适应一些别的更名的脚本
	0.0.6	脚本由Player_Camera_Controller_RTS_RPG_AstarPathfing_Project改为Player_Controller_RTS_RPG_AstarPathfing_Project / 修改了其他脚本更名造成的错误
	0.0.7

## Utils_RTS_Draw.cs
### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增功能
描述	版本	内容
增加RTS Style Unit Selection in Unity 5中的utility类的功能	0.1a00.0	增加功能块 / WhiteTexture / DrawScreenRect( Rect rect, Color color ) / DrawScreenRectBorder( Rect rect, float thickness, Color color ) / GetScreenRect( Vector3 screenPosition1, Vector3 screenPosition2 ) / GetViewportBounds( Camera camera, Vector3 screenPosition1, Vector3 screenPosition2 )

### 修正
描述	版本	内容
	0.0.1

## Selectable_Unit_Controller_AstarPathfing_Project.cs
### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增功能
描述	版本	内容
Selectable_Unit_Controller.cs	0.1a00.0	public GameObject selectionCircle / 用于赋予projector，为被选择物体下方显示标志
点击移动	0.2.0	增加了A*Pathfinding Project用于寻路
	0.3.0	改变脚本为AIPath_For_Rigidbody_From_AstarPathfindingProject的类成员 / 并采用AIPath作为寻路方式
	0.4	双击右键被选择物体用跑步速度前进

### 修正
描述	版本	内容
	0.0.1	增加布尔值Use_Animation 控制是否使用动画控制器以避免警报
	0.0.2	修改若脚本运作在玩家角色上时，当视角不处于RTS状态下不可运行。
	0.0.3	脚本更名 / 修改代码适应别的更名脚本 / 增加需求成员
	0.0.4	修改了其他脚本更名造成的错误

## Public_Functions.cs
### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增功能
描述	版本	内容
	0.1a00.0	创建并由CameraFunctions.cs中移来以下功能块 / SMO_ANG / SMO_VAL / SMO_VAL_OFFSET / 修改功能块为Utility Class
	0.2	增加了功能块 / Clear_Angle / 对超过360度的角度值模算 / 将360度分割为正负180并输出
	0.3	增加了功能块 / Mous_Click_Get_Pos_Dir / 输出鼠标点击后射出的ray碰撞到的位置和所在方向

### 修正
描述	版本	内容
	0.0.1

## AIPath_For_Rigidbody_From_AstarPathfindingProject.cs
### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增功能
描述	版本	内容
	0.1.0	将 AstarPathfindingProject中的AIPath改为适合使用Rigidbody.MovePosition和Rigidbody.MoveRotation指令的脚本
	0.2	增加了缓慢起步 / 增加了跑步模式

### 修正
描述	版本	内容
	0.0.1	调整canMove为真时才会计算路径
	0.0.2	修改对newTar判定取消Vector3.zero 而是null / 注释了一些无用变量 / 修改了旋转速度的默认数值

## Enemy_Controller_AstarPathfinding_Project.cs
### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增功能
描述	版本	内容
	0.1.0	控制物体自动寻找玩家

### 修正
描述	版本	内容
	0.0.1

## Customer_Camera_Inspector
### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增功能
描述	版本	内容
	0.1.0	为Camera_Controller自定义面板

### 修正
描述	版本	内容
	0.0.1

## (Script Name)
### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增功能
描述	版本	内容
	0.1.0

### 修正
描述	版本	内容
	0.0.1