# 版本定义

0.	0a00.	0b00
正式版本	新功能	修改功能块、修正bug
a(b)00: 开发版本号

增加全新代码时开发版本号可以维持(相当于同版本下新功能)
涉及修改已存运行正常代码时需另立版本

# 日志
待更新内容
Unity Project
脚本	相机跟随要跟随但也要保持位置，例如按下s键时人物面向镜头并直行 / 旋转时角度值还是要平滑（先增加相机跟随的offset值，让相机缓慢跟随测试一下再说）

更新日期	更新内容
2017年2月7日	CameraFunctions.cs / 0.2a00.0 / 0.0.2b00 / Player_Camera_Controller_RTS_RPG.cs / 0.1a00.0 / 0.0.2b00
2017年2月8日	CameraFunctions.cs / 0.3a00.0 / Player_Camera_Controller_RTS_RPG.cs / 0.0.2b01
2017年2月10日	Player_Camera_Controller_RTS_RPG.cs / 0.2a01.0 / Selectable_Unit_Controller.cs / 0.1a00.0 / Utils_RTS_Draw.cs / 0.1a00.0
2017年2月12日	Player_Camera_Controller_RTS_RPG.cs / 0.3a00.0
2017年2月17日	Unity Project / 0.1a00.0 / CameraFunctions.cs / 0.3a01.0
2017年2月18日	Unity Project / 0.2a00.1b00 / Player_Camera_Controller_RTS_RPG.cs / 0.4a00.0 / CameraFunctions.cs / 0.4a00.0
2017年2月19日

# 计划功能

## 正式版本目标
## 新增功能目标
### Unity Project
增加A*Pathfinding Project Assest作为鼠标点击的路径查询
### 脚本代码
- 区分RTS最低相机距离，更改距离同时旋转X轴角度，更低距离为RPG视角必须选择适当物体（例如玩家角色）后进入。
- 如果相机距离进入rpg距离则重新锁定镜头，释放最低旋转角度限制。
- 鼠标点击移动玩家。
- 单击，区域选择使用布尔值变量做成选择性开启
- RPG模式下由鼠标自由控制镜头，人物前进方向由镜头方向决定
- 鼠标中建时隐藏并锁定鼠标位置，同时取消鼠标在屏幕边缘控制判定
## 修正目标
### Unity工程
### 脚本代码
- RTS视角鼠标滚轮控制远近同时控制x轴旋转
- 只有RPG视角能控制x轴下降至负角度RTS只能到0度
- RTS控制方式，物体底部的圆形投影无法正常显示，可能是因为shader不正确
- BUG： ray碰撞忽略玩家 (高度offset为0旋转玩家造成相机乱动)
  - 修正方式：将玩家的Layer设置为Ignore Raycast，但这样会造成射向玩家物体的射线无效
- 人物旋转时，人物与镜头有抖动
  - 尝试将CameraFunctions.cs下的LateUpdate ( ) 改为FixedUpdate ( )，消除了旋转时的抖动。但改为FixdUpdate ( )会造成前进或平移时的不流畅。
  - 相机以及中心点固定的情况下只旋转人物时，相机无抖动，人物有抖动。这样可以断定键盘控制旋转角度的脚本需要更改。
  - 抖动恐怕是因为	速度 * Time.deltaTime	的原因
## 未定义
fps模式只显示身体绘图
## 已完成
### Unity Project
### 脚本代码
#### 功能
RTS风格鼠标区域选择单位
#### 修正
- BUG：鼠标单击会同时选中多个靠近的物体，猜测是因为使用Collider.bounds的IntersectRay检测方式，当两个Collider靠的太近时ray会穿越多个而造成多选。
  - 纯粹的ray改为使用Raycast并采用Collider.bounds.Contains检测。有改善但依然会有多选问题
- 自动使相机与障碍物齐高的AutoHight ( ) 功能无法正常使用，需更新更好的方法
  - AutoHight ( ) 改为由中心点向下射出射线检测物体高度然后修正自身高度

# Unity Project
### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增
描述	版本	内容
	0.1a00.0	将cube的名称按照各自长宽高重新命名 / 增加两个方块用于检测自动高度校准代码 / 将Edit菜单下Project Settings -> Editor -> Asset Serializetion Mode 改为 Force Text
	0.2a00.0	在Script文件夹下增加了Public Functions and Utils文件夹用于存放所有的公共功能和utility类

### 修改
描述	版本	内容
	0.0.1b00	删除了Assets\Scripts\RPG Player control文件夹以及文件夹Movement.cs。这是3.x时学习unity写的文件，代码已经过时。 / 将Input菜单下Horizontal的qe改为ad，Rotate由ad改为qe。
	0.0.2b00

# 脚本代码
## CameraFunctions.cs

### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增功能
描述	版本	内容
镜头脱离玩家后俯视地图	0.1.0
	0.1a01.0	滚轮下滑增加两段距离
	0.1a02.0	滚轮下滑固定至最大角度
		滚轮上滑增加减少两段距离
		滚轮上滑回到原来的角度
	0.1a03.0	BUG: RTS第一段距离在未到位时来回切换距离切换不正确
鼠标指向屏幕边缘控制镜头中心旋转	0.2a00.0	增加功能块： / MousPos ( ) 用于读取鼠标当前处于屏幕的位置 / Edge_Move_Control ( ) 用于判断和控制旋转
		只有在RPG状态时旋转
在RTS视角下若从相机射出ray到达中心点受到阻碍则提升高度	0.3a00.0	增加功能块： / RayCamCent ( ) 从相机向中心点发射ray并返回距离 / RayCentCam ( ) 从中心点向相机发射ray并返回距离 / AutoHight ( ) 根据中心点向下方发射的ray反馈距离决定是否移动高度，此效果不好不能使用，需改进
	0.3a01.0	修改功能，不检测相机到中心点是否有障碍。 / 改为由中心点向下射出ray检测地面高度并自动调整高度
镜头控制增加flag，控制与选择鼠标接近屏幕边缘后的卷动开启与否 / RPG模式下增加鼠标移动控制镜头	0.4a00.0	增加以下flag / RPG_Mid_Mous_Rote_Cam / RPG_Dir_Rote_Cam / RPG_Edge_Rote_Cam / RTS_Mid_Mous_Rote_Cam
		增加lockandHideMousFlag 控制隐藏以及锁定鼠标位置
		增加功能块 / Get_Mous_Axis / Mous_Turn_Cam_Control / 修改功能块名称 / Edge_Turn_Cam_Control
		修改flag名称RTS_Plan_View_Flag 为RTS_Plan_Fir_View_Flag / 增加 / RTS_Plan_Sec_View_Flag 用于开启或关闭第二级深度的RTS镜头
		增加了followTurnning 开关flag控制镜头是否跟随人物旋转
		分离了功能块到Public_Functions.cs / SMO_ANG / SMO_VAL / SMO_VAL_OFFSET

### 修正
描述	版本	内容
简化smooth offset代码改为功能块	0.0.1
	0.0.1b01	增加功能块： / SMO_ANG ( ) / SMO_VAL ( ) / 需要SMO_VAL_OFFSET ( ) 功能块返回多个值
	0.0.1b02	更改SMO_VAL_OFFSET ( ) 功能块只能返回一个数值为返回多个数值
		替换所有功能块内的平滑代码
鼠标滚轮独立功能块增加平滑	0.0.2b00	增加功能块： / SMO_MousTrack ( )
		滚轮数值分为smooth（平滑）和raw（原始），降低灵敏防止滚轮停止动作但平滑值持续将镜头推到RTS第二阶段
		删除了ROTATE和一些SMO_块中的注释旧代码
增加一个空的父物体，将所有移动指令指向他，旋转由空的子物体完成，用此种方式配合Player_Camera_Controller_RTS_RPG.cs的0.0.2b01功能	0.0.3b00	增加了： / X_Rote_Cent 用于填入空的子物体 / 在ROTATE ( ) 块中为新的子物体X_Rote_Cent赋予X轴和Y轴的旋转值，而 CameraFunctions.cs所在物体只接受Y轴旋转值。
	0.0.4b00

## Player_Camera_Controller_RTS_RPG.cs
### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增功能
描述	版本	内容
鼠标指向屏幕边缘控制镜头中心移动	0.1a00.0	增加功能块： / Edge_Move_Control ( ) 返回移动偏量值 / MousPos ( ) 返回当前鼠标位置
		只有在RTS状态下时移动
RTS镜头下鼠标框选物体	0.2a00.0	根绝 《RTS Style Unit Selection in Unity 5》提供的代码添加块文件
	0.2a01.0	完成鼠标区域选择功能 / 增加功能块： / IsWithinSelectionBounds (GameObject gameObject) 用于分析当前相机视角下是否有可选物体
RTS镜头下鼠标单击选择物体	0.3a00.0	删除框选物体的多余代码 / 增加功能块： / RTS_Point_Selec ( ) 用于鼠标单击选择 / RTS_Area_Selec ( ) 将之前的多选控制放入此块
增加由镜头方向控制转向目的地 / 当物体方向不是镜头方向且w或s键按下时先旋转再移动 / 当镜头方向被鼠标控制住时按下a和d键左右平移 / 当镜头方向是自由状态时按下a和d键前行并旋转物体方向	0.4a00.0	增加了功能块：MoTbKaCB
	0.4a01.0

### 修正
描述	版本	内容
增加布尔变量控制不同的移动方式	0.0.1b00	增加四个布尔变量分别控制两种运动方式两种旋转方式
相机脱离玩家后移动由本地坐标改为世界坐标	0.0.2b00	增加功能块： / MDCaW ( )
	0.0.2b01	MDCaW ( ) 块中直接给与偏量值给全局坐标的Transform.Translate，效果并不理想。 / 应改为移动与全局坐标水平一致、方向则与本地坐标一致。 / 通过 CameraFunctions.cs 0.0.3完成了上述功能，同时增加了布尔变量： / Move_Camera_towards_cam_Facing / Move_Camera_Along_World_Axis / 用于选择RTS相机的移动方式。 / 修改布尔变量名称： / Move_towards_Character_Facing / Move_Along_World_Axis / Turn_by_Keyboard / Turn_by_Mouse_Point / 为 / Move_Player_towards_Character_Facing / Move_Player_Along_World_Axis / Turn_Player_by_Keyboard / Turn_Player_by_Mouse_Point / 用于区分相机和玩家控制旗帜。

## Utils_RTS_Draw.cs
### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增功能
描述	版本	内容
增加RTS Style Unit Selection in Unity 5中的utility类的功能	0.1a00.0	增加功能 / WhiteTexture / DrawScreenRect( Rect rect, Color color ) / DrawScreenRectBorder( Rect rect, float thickness, Color color ) / GetScreenRect( Vector3 screenPosition1, Vector3 screenPosition2 ) / GetViewportBounds( Camera camera, Vector3 screenPosition1, Vector3 screenPosition2 )

### 修正
描述	版本	内容
	0.0.1b00

## Selectable_Unit_Controller.cs
### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增功能
描述	版本	内容
Selectable_Unit_Controller.cs	0.1a00.0	public GameObject selectionCircle / 用于赋予projector，为被选择物体下方显示标志
点击移动	0.2a00.0

### 修正
描述	版本	内容
	0.0.1b00

## Public_Functions.cs
### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增功能
描述	版本	内容
	0.1a00.0	创建并由CameraFunctions.cs中移来以下功能块 / SMO_ANG / SMO_VAL / SMO_VAL_OFFSET / 修改功能块为Utility Class

### 修正
描述	版本	内容
	0.0.1b00

## (Script Name)
### 正式版本
描述	版本	内容

### 新增功能
描述	版本	内容
	0.1a00.0

### 修正
描述	版本	内容
	0.0.1b00